## 会议纪要

2016级卓越工程师班软件工程BUG创造队

会议时间：2019年6月23日10：00-12：00

会议地点：西北师范大学教学10号楼418教室

参会人员：闫雪、李蓉、后新莉、仇素龙

记录人：仇素龙

会议议题：关于小区物业管理系统的完善和项目验收资料准备

**会议内容：**

2019年6月23日，BUG创造队组长闫雪召集全体队员在教学10号楼418教室召开会议，主要针对项目最后总结以及项目验收资料的撰写，会议形成如下意见：

1. 项目总结
2. 对小区物业管理系统的功能再次进行测试，保证系统功能能正常运行；
3. 检查代码能不能再次优化和规范化，从而提升代码的可读性、可复用性、可移植性；
4. 梳理项目，站在用户的角度，去使用本系统，寻找用户体验。
5. 项目验收
6. 准备团队项目验收资料，包括以下资料：
7. 需求文档：包括需求规格说明书，需求变更文档等
8. 设计文档：包括概要设计，详细设计，数据库设计等
9. 测试文档：包括测试方案，内部测试报告，第三方测试报告等
10. 实施文档：包括实施，部署方案，用户手册，维护手册等
11. 过程文档：包括项目周报，会议纪要等
12. 项目验收PPT准备，包括以下几部分：
13. 项目背景和简介
14. 合同执行情况汇报
15. 开发过程：记录项目开发过程中的一些重要事件
16. 系统功能简介
17. 项目应用成果展望

3、博客的撰写

1. 会议总结

本次会议主要对团队项目的完善和验收准备做了详细分析，会议决定闫雪和李蓉完成项目最后功能测试、博客的撰写和PPT的完善，仇素龙和后新莉完成项目所有的验收文档和检查代码能否再次优化和规范化。

## 项目周报