软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 后新莉 | 填报时间 | 2019.6.26 | | |
| 所在部门 | | BUG创造队 | 时间结点 | Beat冲刺阶段 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 完成代码的编写和完善，实现基本的功能； 2. 设计测试用例，完成了相应的测试，并编写了符合要求的测试文档； 3. 对整个项目完成过程中的所有涉及到的文档，包括需求文档、设计文档等进行整理和完   善；   1. 在6.20-6.26内，任选了连续的3天进行了Beta冲刺，完成了相应的博客的撰写，说明   了各成员的任务及任务贡献情况；   1. 确认了结对验收项目组，和他们进行了一些必要的沟通； 2. 23日，BUG创造队组长闫雪召集全体队员在教学10号楼418教室召开会议，主要针对   项目最后总结以及项目验收资料的撰写进行了明确的任务分配。 | | | | |
| 待完成事项 | 1. 等待项目验收； 2. 对系统中的还存在的一些BUG进行回测； 3. 完善GitHub上文档的上传和完善； 4. 各成员针对这一学期的学习进行各自的心得体会总结。 | | | | |
| 原因及对策 | 1. 针对项目验收，我们已经找好了结对验收项目组，等待课堂上进行验收即可； 2. 针对回测，我们也设计了相应的方案，进行了大量的测试，基本完成了回测； 3. 针对文档的上传和完善，在所有项目验收完毕之后我们会及时上传和更新； 4. 针对心得体会我们每个人也都在积极、认真的总结。 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 等待项目验收 | | | 6.28 | 课堂时间 |
| 2 | 更新和完善GitHub上的文档 | | | 6.28 |  |
| 3 | 对项目进行总结和反思 | | | 6.28 |  |
| 4 | 对结对项组的项目进行验收 | | | 6.28 | 课堂时间 |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 结对项组成员 | | | 对彼此的项目进行最后的验收 | |
| 2 | 老师的评价和验收 | | |  | |